|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Hasta ahora hemos podido completar todas las actividades de acuerdo con los plazos especificados en el diagrama de Gantt. De hecho, estamos trabajando exactamente lo que se supone que debemos hacer en la semana nueve: desarrollo backend. Lo que facilitó el desarrollo del proyecto fue la colaboración con mi equipo y la definición clara de las tareas. Sin embargo, la creación de prototipos fue un desafío ya que ninguno de los miembros del equipo tenía experiencia con Figma, lo que retrasó esta fase del trabajo, pero pudimos compensarlo a tiempo. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para abordad las dificultades siempre hemos establecido una comunicación clara y desde ahí hemos establecido estrategias como capacitar a los miembros del equipo en cosas que no sabíamos. Además, planeamos redistribuir algunas tareas para equilibrar la carga de trabajo y garantizar que todos los miembros del equipo estén alineados con los objetivos del proyecto. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi trabajo positivamente, especialmente en términos de la colaboración y compromiso con el proyecto. Destaco mi capacidad para proponer soluciones e ideas que puedan servir al equipo. Para mejorar creo debo dedicar más tiempo a la planificación de las tareas y apegarme más a las cosas ya establecidas. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| Mi mayor preocupación es hacer que el chat en vivo funcione para los clientes. Me gustaría saber qué técnicas y métodos recomendaría para implementar esta funcionalidad de manera eficiente. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| Sí, creemos que sería beneficioso reasignar algunas actividades, especialmente en áreas donde los miembros del equipo tienen más habilidades. Por ejemplo, delega tareas de diseño a personas con más experiencia en la creación de mockups y compartir responsabilidades de programación para acelerar el desarrollo. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en grupo ha sido bastante efectivo, destacando la colaboración y el apoyo mutuo entre los miembros. Sin embargo, creemos que falta mejorar un poco más la comunicación para asegurar que todos estén alineados en cuanto a los avances y las tareas pendientes. |